广东海上风电通航安全管理课题

研究单位

选 聘 文 件

选聘人：中华人民共和国广东海事局

二〇二〇年四月

目   录

第一章  选聘公告

第二章  应聘须知

第三章  合同条款

第四章  应聘文件格式

第一章 选聘公告

# 广东海上风电通航安全管理课题

# 研究单位选聘公告

根据广东省政府批复的《广东省海上风电发展规划（2017-2030年）（修编）》，中华人民共和国广东海事局（以下简称“广东海事局”）辖区海域共规划海上风电场址23个，总装机容量6685万千瓦，占用海域面积约1万平方公里。海上风电项目是一个集海上测风塔设施、海上风力发电单元、海上升压站、海底电力传输系统和陆上终端为一体的系统工程，项目的建设改变了海上交通环境和船舶通航秩序，对水上交通将产生一定安全风险。为加强海上风电项目通航安全监管，制定海上风电场通航安全管理规定，规范船舶航行、停泊和作业行为，以及研究辖区海上风电场选址、范围对沿海航路影响等，广东海事局以公开选聘方式，诚邀在中国内地满足应聘条件的单位承担广东海上风电通航安全管理课题研究（以下简称“本研究”）工作。现将有关事项公告如下：

一、公开选聘服务的工作内容

通过开展本研究，分析海上风电项目建设对水域通航环境、航道、航路、锚地及船舶通航安全的影响，提出相应的通航安全保障措施，制定相应的通航安全管理规定，规范船舶航行、停泊和作业行为，保障海上风电场营运安全和船舶通航安全。

二、合格应聘人的基本条件

（一）具备独立法人资格。

（二）从事过海上风电项目通航安全相关研究工作。

（三）应聘人与选聘人及其他应聘人不存在利益冲突。

三、应聘人提供服务的期限

应聘人提供服务的期限为2020年4月至2020年8月。

四、应聘材料

应聘人准备的应聘材料应包括：

（一）应聘函；

（二）单位法人证书；

（三）从事过海上风电项目通航安全相关研究工作的证明材料（包括合同、评审或验收意见等）；

（四）项目研究人员情况、公司实力介绍等说明材料；

（五）项目研究工作大纲；

（六）项目研究费用报价单（29.8万元以内）。

应聘人须提交简体中文版本应聘材料印刷本5份及电子版本1份，文件的装订要求详见第二章《应聘须知》第九条；

应聘人需在应聘材料内声明所呈交的应聘材料内的标价及其承诺有效期(有效期须不少于90日，自应聘材料递交日起计算)；

应聘材料必须密封；

应聘人准备应聘材料的费用自理；

应聘人必须确认，上述应聘材料构成对选聘人的正式承诺。若发现应聘材料中有关单位的业绩、经验部分存在虚假陈述，应聘人将自动失去应聘资格；

五、选聘材料获取

通过广东海事局网站（www.gd.msa.gov.cn）发布选聘公告。

六、应聘材料的递交

应聘人应在2020年4月17日前将密封的应聘材料派专人递交或邮寄至选聘人。

（一）联系人：王先生；

（二）联系电话：020-89098852；

（三）传真：020-89098855。

（四）地址：广东省广州市海珠区怡乐路47号广东海事局802室。

中华人民共和国广东海事局

二〇二〇年四月七日

第二章 应聘须知

# 应聘须知

一、应聘人的工作内容

提供广东海上风电通航安全管理课题研究等服务，工作内容主要包括但不限于以下内容：

（一）现场调研。调研国内风电场水域的船舶通航状况、海事监控手段、海事现场执法力量投入等现状、存在的问题以及海上风电场通航安全管理发展趋势。

（二）分析研究。收集整理广东海上风电场址所在海域气象水文条件、港口航道状况、船舶交通流分布、水上交通安全状况、船舶通航安全管理制度等通航环境资料，分析研究海上风电场建设对水域通航环境和船舶通航安全带来的影响，提出相应的通航安全保障措施和通航安全管理对策建议。

（三）编制报告并组织评审、验收。编制《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（送审稿）》、《广东海上风电场通航安全管理规定（送审稿）》，并组织召开专家评审会议，形成专家组评审验收意见。

（四）提交最终成果。根据专家组意见对研究报告和管理规定进行修改完善，形成《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（备案稿）》《广东海上风电场通航安全管理规定（草案）》，提交广东海事局。

二、合格应聘人的基本条件

（一）具备独立法人资格。

（二）从事过海上风电项目通航安全相关研究工作。

（三）应聘人与选聘人及其他应聘人不存在利益冲突。

三、应聘人提供服务的期限

应聘人提供服务的期限为2020年4月至2020年8月。

四、应聘过程的费用

应聘人在应聘过程中的一切费用，不论中选与否，均由应聘人自负，且应聘文件概不退还。

五、现场考察

选聘人不组织现场考察，应聘人如有需要，可自行安排，选聘人将予以协助。

六、选聘文件的组成

选聘文件由下列文件组成

第一章  选聘公告

第二章  应聘须知

第三章  合同条款

第四章  应聘文件格式

七、选聘文件的修改、澄清和解答

（一）在应聘截止期3天以前，由于各种原因，不管是选聘人主动提出的，或者是答复应聘人的澄清要求，选聘人可能会以补遗书（有正式编号）的方式修改选聘文件。由于应聘人的原因导致未能收到补充文件或通知所引起的后果由应聘人自行承担。

（二）要求澄清选聘文件的应聘人，应以书面或传真的方式按选聘文件中规定的地址通知选聘人。选聘人只对应聘人在应聘材料递交截止期5天前提出的问题（包括发现选聘文件有错漏、缺页）进行澄清和解答，并在应聘材料递交截止期3天前，以书面或传真的方式将答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）发给所有应聘人。应聘人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时内以正式函件传真的方式通知选聘人，确认已收到该书面答复。

（三）选聘人有权拒绝应聘人的澄清或答疑的请求，并无需向应聘人作任何解释或承担任何责任。

八、应聘文件的语言

应聘文件及应聘人与选聘人之间来往的一切信函、文件均使用简体中文。

九、应聘文件的组成

（一）应聘人编写的应聘文件，应按卷、篇、节编制，包括下列各项内容：

第一卷  商务文件

第一篇 应聘函

第二篇 授权书（如有）

第三篇 资格审查文件

第四篇 报价函

第二卷  技术文件

第五篇 工作大纲

（二）应聘文件的内容和格式按照第四章《应聘文件格式》的内容和要求编制，除选聘人另有规定者外，应聘人不得修改。

（三）应聘文件必须用A4纸装订成册，所有文件应逐页标注页码，不得采用活页夹。

（四）应聘人还需提交电子文件1份，包括商务文件和技术文件的电子文件各1份，电子文件应按本须知的第十三款的规定密封并提交。

十、应聘报价

（一）本项目合同为总价合同，应聘报价应包括应聘人完成本项目合同的所有工作内容的全部费用。

（二）应聘人应认真填写报价文件中所列的各项目的明细和总价。应聘人没有报价的项目，选聘人将认为有关费用已包含在其它项目之中，不另行支付。

（三）由应聘人支付的税费包括在应聘人提交的报价文件之内，中选后，选聘人不另行支付。

十一、应聘文件的有效期

应聘人需在应聘材料内声明所呈交的应聘材料内的报价及其承诺有效期(有效期须不少于90日历天，自应聘材料递交日起计算)。

十二、应聘文件的签署

（一）应聘人应向选聘人递交应聘文件正本一份和副本四份，电子文件一份。并明确写明：“正本”和“副本”。当正本与副本有不一致时，以正本为准；当电子文件与书面文件不一致时，以书面文件正本为准。

（二）应聘文件的正本应使用计算机打印，并由应聘人的法定代表人或经正式授权的代理人逐页签字（全名或姓）或法定代表人签名章。如果由授权代理人签署应聘文件，则必须附有法定代表人出具的授权书。

（三）应聘文件的任何一页如有修改，必须在修改处由应聘人的法定代表人或经正式授权的代理人签字确认并加盖公章。

十三、应聘文件的密封与标记

应聘人应将文件正本及副本、电子文件统一密封在信封中并加盖密封章，并清楚注明“应聘广东海上风电通航安全管理课题研究文件”。未密封的应聘文件将不予签收。

十四、递交应聘文件截止日期和递交地址

（一）应聘人应在2020年4月17日前将密封的应聘材料派专人递交或邮寄至选聘人。

联系人：王先生；

电  话：020-89098852；

传  真：020-89098855。

（二）选聘人可按补遗书（有正式编号）的方式，酌情延长递交应聘文件的截止时间，在此情况下，选聘人与应聘人在原应聘截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的应聘截止时间。

十五、评选过程的保密

（一）应聘文件递交后，直到签订合同协议书为止，凡有关应聘文件的审查、澄清和评价工作，都应在保密的情况下进行，任何信息和资料均不得向应聘人或第三人泄露。

（二）应聘人在应聘文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对选聘人施加影响的任何行为，都将导致取消其中选资格。

十六、合同协议书的签署

（一）选聘人在发出中选通知书10天内，应与中选人签署合同协议书。

（二）签订合同协议书时，中选人应出示法定代表人证书或代理人授权书。

第三章 合同条款

合同编号：                                密级：公开

广东海事局              科技项目合同

项   目   名   称：广东海上风电通航安全管理课题研究

项   目   编   号：

项目管理单位（甲方）：中华人民共和国广东海事局

项目承担单位（乙方）：

乙 方 项  目 负  责 人：

起   止   期   限：二〇二〇年四月 至 二〇二〇 年八月

一、项目的主要目的和主要研究内容

（一）主要目的 分析海上风电项目建设对水域通航环境、航道、船舶习惯航路及船舶通航安全的影响，提出相应的通航安全保障措施和安全监管对策建议，制定相应的通航安全管理规定，规范船舶航行、停泊和作业行为，保障海上风电场营运安全和船舶通航安全。 （二）主要内容 基于上述目的，本项目主要内容包括但不限于以下内容： （1）现场调研。调研国内风电场水域船舶通航状况、海事监控手段、海事现场执法力量投入等现状、存在的问题以及海上风电场通航安全管理发展趋势。 （2）分析研究。收集整理广东海上风电场址所在海域气象水文条件、港口航道状况、船舶交通流分布、水上交通安全状况、船舶通航安全管理制度等通航环境资料，分析研究海上风电场建设对水域通航环境和船舶通航安全带来的影响，提出相应的通航安全保障措施和安全监管对策建议。 （3）编制报告并组织评审、验收。编制《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（送审稿）》、《广东海上风电场通航安全管理规定（送审稿）》，并组织召开专家评审会议，形成专家组评审验收意见。 （4）提交最终成果。根据专家组意见对研究报告和管理规定进行修改完善，形成《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（备案稿）》《广东海上风电场通航安全管理规定（草案）》，提交甲方。

二、项目的考核指标

1.主要技术指标 结合行业发展、过往船舶航行安全、辖区水域通航管理长远规划等方面找出广东海上风电场项目的建设对水上交通安全的影响，对其进行系统性、前瞻性的研究分析，把握重要环节，及早发掘海上风电场存在的安全隐患，提出有效的办法将其可能对海上风电场水域造成的水上交通安全影响降到最低。 本研究不涉及产品应用，研究价值主要体现在其社会效益，服务于地方经济的发展方面。该研究可为广东海事局下一步推动广东省发布《广东海上风电场通航安全管理规定》提供依据，有非常积极的社会效益。 2.提交的成果及形式 （1）提交《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（备案稿）》（电子版和纸质版），通过甲方审查、论证。 （2）提交《广东海上风电场通航安全管理规定（草案）》（电子版和纸质版），配合做好管理规定发布工作。

三、项目的计划进度及目标

| 时间 | 项目计划进度与目标（根据项目计划进度安排，按自然月或季度进行填写） |
| --- | --- |
| 2020年4月 | 编制研究工作大纲，提交甲方审核。 |
| 2020年 5-7 月 | 开展现场调研及资料收集整理，编制《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（送审稿）》、《广东海上风电场通航安全管理规定（送审稿）》，并组织召开专家评审、验收会。 |
| 2020年8月 | 按照专家评审意见修改完善研究成果，提交《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（备案稿）》《广东海上风电场通航安全管理规定（草案）》。 |

(乙方依据经甲方审核的《研究工作大纲》开展研究工作，未经甲方同意，乙方不得擅自变更项目研究目标、主要研究内容、关键技术方案、项目负责人、项目完成期限等。)

四、知识产权归属与保密

1.乙方负有对履行合同过程中直接或者间接获得的一切信息和资料保密义务，除有关法律法规所规定的情形外，对于甲方提供给乙方的有关材料，除非乙方在获得甲方的事先书面同意之前，不得以任何形式、任何目的向除甲乙双方之外的任何第三方披露，或者允许除甲乙双方之外的任何第三方使用。 2.保密信息包括但不限于：①乙方在对甲方进行必要的调研和资料搜集过程中获得的甲方任何非公开信息。②乙方在履行本合同中得到的研究成果、报告资料及辅助资料等（甲方书面允许披露除外）。 乙方必须制定措施确保乙方、乙方员工和相关人员在履行合同中不会泄露甲方的一切信息和资料。 3.协议执行中产生的中间成果及最终成果的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得进行复制、散发、传播等侵权行为；乙方享有对该成果的署名权。 4.报告成果未经甲方书面同意，不得向第三方提供。 5.乙方应保证其向甲方提交的各项成果报告不侵犯任何第三人的合法权利，因第三人向甲方主张权利而产生的纠纷，由乙方承担相应的法律和经济责任。

五、项目承担单位、参加单位及主要研究人员

| 项目承担单位：…… 项目参加单位：…… |
| --- |
| 项目负责人 |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 | 职称/职务 | 专 业 |
| 主要研究人员 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 单 位 | 职称/职务 | 专 业 |

六、项目经费

单位：万元

| 经费来源预算 | 经费支出预算 |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 科 目 | 预算数 |
| 来源预算合计 | 29.8 | 支出预算合计 |  |
| 广东海事局课题研究费用 | 29.8 | 一、人员费 |  |
|  |  | 其中：项目负责人 |  |
|  |  | 主要研究人员 |  |
|  |  | 劳务费 |  |
|  |  | 二、相关业务费 |  |
|  |  | 1．调研差旅费 |  |
|  |  | 2．专家评审工作费 |  |
|  |  | 3．图书、文印费 |  |
|  |  | 4．信息、资料费 |  |
|  |  | 三、材料费 |  |
|  |  | 四、管理费 |  |
|  |  | 五、其他费用 |  |

注:1.人员费：项目组成员在项目实施过程中产生的人员研究费用。

2.会议费：在项目实施过程中组织召开与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用。

3.差旅费：在项目实施过程中进行调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。

4.管理费：项目管理单位或项目承担单位在项目实施过程中有关管理工作的支出费用，主要包括开展项目监督检查、管理协调及项目验收等工作所发生的费用。原则上不超过项目经费总预算的5%。

5.本合同项目费用为人民币（大写）      元（ ￥       元）。该费用包括乙方为履行本合同项下所有工作任务涉及到的所有费用。因收取甲方费用而产生的纳税，亦由乙方自行缴纳。本合同为固定费用/价格合同，合同履行期间不作任何调整。

七、项目付款方式

本项目采用分阶段付款的方式拨付，付款账户信息： 单位： ；开户行： ；帐号： 。 1.第一次支付： 合同签订且甲方收到乙方提供的相应金额的正式发票后，甲方于 个工作日内支付￥ 元（大写： 元整）。 2.第二次支付： 以下条件具备后，甲方于 个工作日内支付 元（大写： 元整）： （1）提交《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（送审稿）》《广东海上风电场通航安全管理规定（送审稿）》，并组织召开专家评审验收会; （2）通过甲方验收合格，且甲乙双方共同签署验收合格意见书； （3）甲方收到乙方提供的相应金额的正式发票。 3.第三次支付： 以下条件具备后，甲方应于10个工作日内拨付全部剩余款项 元（大写： 元整）： （1）乙方完成并提交全部成果； （2）甲方收到乙方提供的相应金额的正式发票。

八、项目验收

1.选聘文件、研究工作大纲共同作为合同的共同组成部分，是项目验收的主要依据。 2.项目进行过程中，甲方可根据“项目的计划进度及目标”及研究大纲对项目进度进行监督，督促项目进程。 3.项目完成后，由甲方组织专家评审验收，签署验收合格意见书。如未通过专家评审验收，乙方应及时对研究进行调整，继续完善并再次进行专家评审验收，直至评审通过。 4. 按照专家评审意见修改完善研究成果，提交《广东海上风电通航安全管理课题研究报告（备案稿）》《广东海上风电场通航安全管理规定（草案）》。

九、违约责任

1.乙方应承担项目主体研究工作，自行承担的工作量不得少于总工作量的90%。 2.乙方应当按甲方要求编报研究工作大纲、项目计划及执行情况，逾期不报，甲方有权暂停支付项目经费。 3.乙方应按时间进度推进项目研究与开发，因乙方原因，逾期未完成时（包括因项目评审未通过导致逾期），从项目合同规定应完成之日第10日起，每延迟一日，扣除项目经费1‰作为违约金。 甲方应按照项目付款要求及时付款，因甲方原因逾期未付款时，则甲方应从付款期满的第10日起，每逾期一日，支付项目经费的1‰作为违约金。 该项违约金可以累积计算,违约金总额不超过项目经费的30%。 4.项目执行过程中，乙方如需调整任务（包括《研究工作大纲》、项目研究目标、主要研究内容、关键技术方案、项目负责人、项目完成期限等），应及时向甲方提出变更内容及其理由的申请报告，经甲方审定批准后实施。未接到正式批准书以前，乙方须按原合同书履行，否则甲方有权视情况暂停支付项目经费或要求乙方承担项目经费的10%作为违约金，并要求乙方进行纠正。 5.乙方因某种原因（如：与合同研究内容有出入、挪用经费、技术措施或某些条件不落实等）致使计划无法执行，而要求中止合同，应视不同情况，部分、全部退还所支付项目经费；如乙方没有提出中止任务的要求，甲方根据调查情况有权中止研究任务，并视情况要求乙方部分、全部退还所支付项目经费。 6.乙方若违反本合同规定的保密义务，乙方承担项目经费的10%作为违约金；因乙方违反保密义务对甲方造成损失的，乙方仍应承担相应的赔偿责任。 7.本合同在执行过程中产生纠纷，双方应协调解决；若双方协商无法达成一致时，可向甲方所在地法院提请诉讼解决。

十、其他条款

- 甲方提出变更合同书有关内容时，应与乙方协商并达成书面协议。

2.本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

项目管理单位（甲方）

负责人（签字）：                                 年   月   日

联系人（签字）：               联系电话：

项目承担单位（乙方）

单位负责人（签字）：                            年   月   日

项目负责人（签字）：           联系电话：

帐 户 名：

帐    号：

开户银行：

第四章 应聘文件格式

广东海上风电通航安全管理          课题研究

应 聘 文 件

第一卷  商务文件

| 应 聘 人： | （盖章） |
| --- | --- |
|  | 二〇二〇年 月 |

# 第一篇 应聘函

致：广东海事局

1. 经研究广东海上风电通航安全管理课题研究的选聘文件（含补遗书第  号～第  号）后，我方就上述广东海上风电通航安全管理课题研究进行应聘，应聘价见报价单。

2. 一旦我方中选, 我方保证在签订合同后5个工作日内开始本项目工作, 并在合同书所规定的时间内按合同要求提供令贵局满意的服务。

3. 我方承诺在本应聘文件有限期内，本应聘文件对我方具有约束力，并随时接受中选。

4. 在此我方郑重承诺：我方将按选聘人的要求开展高质量的研究工作。

应聘人地址：                        应聘人： （全称）    （盖章）

邮政编码：                          法 定 代 表 人

电    话：                          或

传    真：                          其授权的代理人：    （职务）

（姓名）

（签字）

日      期：     年     月     日

# 第二篇 授权书（格式）

致：广东海事局

本授权书宣告： （应聘人全称）  （职务）   （姓名）  合法地代表我单位，授权 （被授权人所在单位详细名称） 的   （被授权人职务）    （姓名）  为我单位代理人，该代理人有权在广东海上风电通航安全管理课题研究选聘活动中，以我单位的名义签署应聘书和应聘文件、与选聘人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

应 聘 人：    （全称） （盖章）

法定代表人：         （签字）

被授权的代理人：     （职务）

（姓 名）（签字）

日   期：       年     月     日

注：授权人和被授权人必须亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

# 第三篇 资格审查文件

A．资格审查强制性资格标准：

对应聘人资质和类似经验的强制性资格标准

| 资 质 | 应聘人应具备独立法人资格。 |
| --- | --- |
| 经 验 | 应聘人从事过海上风电项目通航安全相关研究工作。 |

说明：应聘人应根据本表要求，如实填写B-1《应聘人一般情况表》以及B-2表《应聘人已完成项目情况》、 以证明其满足强制性资格标准。

B．应聘书附表

B-1 应聘人一般情况表

| 应聘人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务 |  | 成立日期 |  |
| 营业执照/法人登记证书编号 |  | 科研人员总人数 |  |
| 资产净值（万元） |  |
| 科研人员 构成情况 | 高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人。 |
| 行政负责人 | 1.姓名 2.职务 3.职称 |
| 技术负责人 | 1.姓名 2.职务 3.职称 |
| 本次项目负责人 | 1.姓名 2.职务 3.职称 |
| 联系方式 | 1.地址 2.邮编 3.电话 4.传真 5.E-mail 6.联系人 |
| 开户银行 | 1.开户银行 2.户名 3.账号 |

说明：1）在本表后应附应聘人营业执照/法人登记证书副本、资格证书副本的彩色复印件并加盖单位公章。

2）在本表后应附应聘人单位情况的简介。

3）在本表后附本次项目负责人职称资格证书（复印件）及工作简历。

4）以上资料以最近一年数据为准。

B-2 应聘人拟投入人员基本情况表

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 类似项目研究经验 | 在本项目承担的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应聘人应根据选聘文件要求和选聘项目的实际需要，列出拟投入的项目负责人及主要研究人员。

B-3 应聘人已完成类似项目的情况

| 项目或指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 应聘人在本项目中从事的具体工作内容 |  |
| 服务时间 | 年 月～ 年 月 |
| 完成情况 |  |
| 获奖情况 |  |
| 业主/用户 |  |
| 业主/用户联系方式 |  |
| 备注 |  |
| 证明材料起始页码 |  |

说明：1）应聘人应随本表出具所填项目的合同文本（复印件），如果上述证明文件未能体现出选聘文件的业绩指标要求或评分细则提出的项目业绩各项指标要求，还应附上该项目发包人对其履约情况的证明材料（复印件），否则视为无效业绩。

2）完成情况：指项目已经完成/正在实施。

第四篇 报价函

一、报价说明

1.“报价单”应与“应聘须知”、“合同条款”、“工作大纲”一起使用。应聘人应根据本项目规定的专题研究工作内容和要求，认真阅读分析本项目有关资料，在编制完成本项目应聘文件工作大纲的前提下，慎重提出“报价单”，所有的报价以人民币为单位。

2.所有报价，应包括按照合同要求完成第三章《合同条款》所列全部工作所发生的一切费用，包括各种会务费、管理费、咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

3.本合同为总价合同，应聘人应按照本研究规定的工作内容和要求，开展研究工作。“报价单”所列的报价如下：

（1）实施本合同所需的全部费用；

（2）所有各种办公、交通、会务、文件出版等费用；

（3）所有的各种管理费和税费等；

（4）与其他相关单位配合协调所发生的费用。

4.报价单格式为通用表格，应聘人应根据应聘的工作内容进行报价并按格式填写。

5.根据合同规定，由应聘人支付的所有税费，都应包括在应聘人提交的应聘文件《报价单》报价之内，中选后，选聘人不另行支付。

6.本项目研究工作的控制价上限（A）为29.8万元人民币，报价的有效区间为控制价上限的95%-100%。

我们愿以应聘价人民币（大写） 元[￥ （小写） 元]，完成本选聘项目规定的所有工作内容。 应 聘 人： （单位全称） （盖章） 法定代表人 或 其授权的代理人： （签 字） 日 期： 年 月 日

- 报价单

报价清单

| 序号 | 费用名称 | 费用明细 | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

广东海上风电通航安全管理课题研究

应 聘 文 件

第二卷 技术文件

| 应 聘 人： | （盖章） |
| --- | --- |
|  | 二○二○年 月 |

# 第五篇 工作大纲

专题研究工作大纲至少包括以下内容

1）项目概况

2）专题研究工作内容、工作方案及工作计划

3）专题研究组织机构及主要工作人员安排

4）专题研究工作的重点及质量保证措施

5）其他（应聘人认为有必要陈述的其它事项）